Титульник

Содержание

Введение	3

Глава 1. Анализ предметной области	4

1.1 Краткая характеристика объекта исследования	4

1.2 Анализ предметной области: вариация AS-IS	4

1.3 Анализ предметной области: вариация TO-BE	5

1.4 Обзор аналогов	6

1.5 Формирование требований к программному продукту	7

Глава 2. Управление проектом	8

2.1 Анализ рисков проекта	8

2.2 Календарно-ресурсное планирование	9

Глава 3. Особенности реализации продукта	10

3.1 Обоснование выбора инструментария	10

3.2 Проектирование структуры базы данных	12

3.3 Проектирование бизнес-логики в терминах экранных форм	14

Заключение	16

Библиографический список	17

Приложение А	18

Приложение Б	19

Приложение Б.2	20

Введение

Актуальность темы. В условиях цифровой трансформации бизнеса наличие собственного веб-сайта стало необходимым инструментом для предприятий сферы услуг. Студия кастомизации автомобилей GMN Customs на момент начала разработки осуществляла коммуникацию с клиентами исключительно через официальную группу в социальной сети ВКонтакте (vk.com/gmncustoms), что существенно ограничивало возможности по демонстрации выполненных работ, организации онлайн-записи и автоматизации управления заявками. Разработка специализированного веб-приложения позволяет устранить данные ограничения, снизить нагрузку на администратора и повысить конкурентоспособность студии.

Объект исследования: студия кастомизации автомобилей GMN Customs.

Предмет исследования: процесс автоматизации приёма клиентских заявок и управления контентом студии посредством веб-приложения.

Цель работы: оптимизация процесса взаимодействия с клиентами путём реализации полнофункционального веб-сайта с системой онлайн-записи, галереей работ, блогом и административной панелью управления.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. провести анализ предметной области и сформировать требования к программному продукту;

2. разработать архитектуру приложения и спроектировать схему базы данных;

3. реализовать серверную часть приложения (REST API) на базе Node.js и Express [8, 9];

4. разработать клиентскую часть (одностраничное приложение) на React [7];

5. обеспечить хранение данных в облачной базе данных Yandex Cloud YDB [10];

6. реализовать интеграцию с VK-ботом для автоматических уведомлений о новых заявках;

7. провести тестирование и задокументировать результаты.

Глава 1. Анализ предметной области

1.1 Краткая характеристика объекта исследования

GMN Customs — студия кастомизации автомобилей, предоставляющая услуги аэрографии, винилирования, детейлинга и тюнинга транспортных средств. За время работы студией выполнено более 200 проектов различной сложности. Студия привлекает клиентов преимущественно через официальную группу в социальной сети ВКонтакте и ведёт деятельность на рынке более 3 лет.

Основные направления деятельности студии:

– аэрография — нанесение художественных изображений, портретов и орнаментов на кузов, диски и элементы салона автомобиля;

– винилирование — полная и частичная оклейка автомобиля плёнкой любого цвета и фактуры, защитное покрытие;

– детейлинг — полировка лакокрасочного покрытия, нанесение нанокерамики, защита стёкол;

– тюнинг — установка обвесов, спойлеров, тонировка, монтаж подсветки, комплексная кастомизация.

На момент начала разработки студия не имела собственного веб-сайта. Это порождало следующие проблемы: отсутствие структурированного каталога выполненных работ с возможностью фильтрации; невозможность самостоятельной онлайн-записи для клиентов; ручная обработка заявок через сообщения ВКонтакте; отсутствие централизованной системы управления контентом.

1.2 Анализ предметной области: вариация AS-IS

Текущий (до внедрения системы) процесс взаимодействия с клиентом включает следующие этапы:

1. Клиент узнаёт о студии через группу ВКонтакте или по рекомендации.

2. Клиент пишет сообщение в группу или звонит по контактному номеру телефона.

3. Администратор вручную уточняет детали: желаемую услугу, предпочтительную дату и время, контактные данные.

4. Запись фиксируется администратором в таблице Excel или записной книжке.

5. Администратор самостоятельно отслеживает статус каждой заявки и уведомляет клиента о подтверждении.

6. Выполненные работы публикуются отдельными постами в группе ВКонтакте без систематизации по категориям.

Недостатки существующего процесса: высокие трудозатраты на ручную обработку заявок; риск потери или дублирования записей; отсутствие единой истории взаимодействий с клиентами; ограниченные возможности поиска и сравнения работ для потенциальных клиентов; зависимость от доступности администратора при поступлении заявки.

1.3 Анализ предметной области: вариация TO-BE

После внедрения веб-приложения процесс взаимодействия с клиентом приобретает следующий вид:

1. Клиент переходит на сайт студии GMN Customs.

2. Клиент изучает галерею выполненных работ с фильтрацией по категориям.

3. Клиент читает статьи в блоге студии.

4. Клиент заполняет форму онлайн-записи: указывает имя, номер телефона, желаемую услугу, дату, временной слот и комментарий.

5. Заявка автоматически сохраняется в базе данных со статусом «новая».

6. VK-бот при следующем опросе webhook-эндпоинта получает данные о новой заявке и уведомляет администратора.

7. Администратор обрабатывает заявку в административной панели, изменяя её статус.

8. Администратор управляет контентом сайта через панель управления.

Преимущества целевой схемы: автоматизация приёма и хранения заявок; единый дашборд для управления записями; структурированная галерея с категоризацией; снижение нагрузки на администратора; круглосуточная доступность формы записи для клиентов.

1.4 Обзор аналогов

Для оценки конкурентной среды проведён анализ существующих веб-решений в нише студий кастомизации и автосервисов. Рассмотрены следующие аналоги:

1. Сайты студий аэрографии и винилирования — как правило, содержат галерею работ и контакты, однако не имеют системы онлайн-записи и административной панели управления контентом.

2. Агрегаторы автосервисов — ориентированы на ремонт и техническое обслуживание, не на кастомизацию; функционал избыточен для данной задачи.

3. Универсальные CMS (WordPress с плагинами) — требуют значительных затрат на настройку и не адаптированы под специфику студии кастомизации.

Таблица 1 — Сравнительный анализ аналогов

| Критерий | GMN Customs (разработка) | Студии аэрографии (типовой сайт) | Агрегатор автосервисов | CMS WordPress |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Галерея с фильтрацией | + | частично | – | через плагин |
| Онлайн-запись клиентов | + | – | + | через плагин |
| Блог / статьи | + | – | – | + |
| Административная панель | + | – | + | + |
| Интеграция с VK-ботом | + | – | – | – |
| Адаптивный дизайн | + | частично | + | + |
| Управление контентом без кода | + | – | – | + |
| Индивидуальный дизайн | + | – | – | частично |

По результатам анализа установлено, что существующие решения не предоставляют комплексного инструмента, совмещающего структурированную галерею, онлайн-запись, блог, панель управления и интеграцию с ВКонтакте, адаптированного под специфику студии кастомизации. Это подтверждает целесообразность разработки собственного решения.

1.5 Формирование требований к программному продукту

На основании проведённого анализа сформированы следующие требования к программному продукту.

Функциональные требования для неаутентифицированных пользователей:

– просмотр главной страницы с описанием услуг, преимуществ и процесса работы студии;

– просмотр галереи выполненных работ с фильтрацией по категории;

– просмотр списка статей блога и отдельных статей;

– заполнение и отправка формы онлайн-записи.

Функциональные требования для администратора (после авторизации):

– вход в систему по логину и паролю, защищённый JWT-токеном;

– просмотр всех заявок на дашборде с возможностью фильтрации по статусу;

– изменение статуса заявок (новая / подтверждена / отменена / выполнена);

– создание, редактирование, удаление и публикация статей блога;

– добавление и удаление работ в галерее с загрузкой изображений;

– просмотр URL webhook-эндпоинта для подключения VK-бота.

Нефункциональные требования:

– адаптивный интерфейс, корректно отображаемый на устройствах с шириной экрана от 320 пикселей [15];

– цветовая схема: чёрный фон (#0a0a0a), красный акцент (#c41515), светлый текст (#f0f0f0);

– шрифт заголовков: Bebas Neue; основной текст: Inter;

– время отклика API при типовых запросах — не более 2 секунд;

– хранение паролей в виде bcrypt-хэша (не менее 10 раундов соления);

– передача токена авторизации в заголовке Authorization: Bearer.

Роли пользователей: Гость — доступ к публичным страницам и форме записи без авторизации; Администратор — полный доступ к административной панели после успешной аутентификации.

Глава 2. Управление проектом

2.1 Анализ рисков проекта

В ходе проектирования идентифицированы ключевые риски, способные оказать влияние на сроки и качество реализации проекта. Сводная характеристика рисков представлена в таблице 2.

Таблица 2 — Сводная таблица рисков проекта

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение требований заказчика | Средняя | Высокое | Высокий |
| 2 | Технические сложности с интеграцией ydb-sdk v5 | Высокая | Высокое | Критический |
| 3 | Недоступность облачной инфраструктуры | Низкая | Высокое | Средний |
| 4 | Нарушение сроков разработки | Средняя | Среднее | Средний |
| 5 | Уязвимости безопасности | Средняя | Высокое | Высокий |

Паспорт риска 1: Изменение требований заказчика

Описание: заказчик может изменить или расширить требования к функционалу после начала разработки, что повлечёт пересмотр архитектурных решений и увеличение сроков.

Меры предупреждения: фиксация требований в техническом задании до начала разработки; проведение итеративных демонстраций промежуточных результатов.

Меры реагирования: пересмотр сроков и объёма работ; приоритизация изменений; выделение новых задач в отдельные итерации.

Паспорт риска 2: Технические сложности с ydb-sdk v5

Описание: SDK пятой версии имеет существенные отличия от предыдущих версий — переименованы методы, изменились форматы транзакций и результатов, документация неполная.

Меры предупреждения: изучение исходного кода SDK; тестирование подключения и базовых запросов на ранних этапах разработки до написания бизнес-логики.

Меры реагирования: использование слоя абстракции (вспомогательные функции execute/write/ddl); при критических проблемах — переход на альтернативную СУБД.

Паспорт риска 5: Уязвимости безопасности

Описание: использование строковой интерполяции при формировании SQL-запросов создаёт потенциальную уязвимость к инъекциям; отсутствие HTTPS на этапе разработки — риск перехвата токенов.

Меры предупреждения: экранирование всего пользовательского ввода функцией esc(); JWT-аутентификация с ограниченным сроком жизни токена; хэширование паролей через bcrypt.

Меры реагирования: аудит безопасности перед производственным деплоем; переход на параметризованные запросы; обязательный HTTPS в продакшене.

2.2 Календарно-ресурсное планирование

Разработка проекта выполнялась одним разработчиком full-stack. Задачи распределены по этапам согласно таблице 3 (Приложение А.1).

По итогам длительность проекта составляет 37 рабочих дней (приблизительно 7–8 недель). Разработка велась с использованием Node.js для бэкенда и React для фронтенда одним разработчиком.

Глава 3. Особенности реализации продукта

3.1 Обоснование выбора инструментария

При разработке продукта рассматривались несколько альтернативных технологических стеков. Выбор осуществлялся на основании критериев: скорость разработки, наличие поддержки ydb-sdk, размер сообщества, возможность использования единого языка на фронтенде и бэкенде.

Таблица 4 — Сравнение серверных технологий

| Критерий | Node.js + Express | Python + FastAPI | PHP + Laravel | Java + Spring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость разработки | Высокая | Высокая | Средняя | Низкая |
| Единый язык с фронтендом (JS) | + | – | – | – |
| Поддержка ydb-sdk | + | частично | – | – |
| Экосистема пакетов | Очень большая | Большая | Средняя | Большая |
| Порог входа | Низкий | Низкий | Средний | Высокий |

Выбран стек Node.js + Express: единый язык программирования (JavaScript) для фронтенда и бэкенда снижает издержки переключения контекста; нативная поддержка ydb-sdk; высокая скорость разработки REST API; обширная экосистема npm [1, 8, 9].

В таблице 5 представлен сравнительный анализ UI фрейморков.

Таблица 5 — Сравнение клиентских UI-фреймворков

| Критерий | React | Vue.js | Angular | Svelte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер сообщества | Максимальный | Большое | Большое | Растущее |
| Экосистема библиотек | Обширная | Хорошая | Хорошая | Ограниченная |
| Порог входа | Средний | Низкий | Высокий | Низкий |
| SPA-маршрутизация | React Router | Vue Router | Встроенная | SvelteKit |
| Производительность | Высокая | Высокая | Средняя | Очень высокая |

Выбран React 19: наибольшее сообщество, богатая экосистема (React Router, Axios, react-hot-toast), наличие практического опыта у разработчика [7, 11, 13].

Таблица 6 — Сравнение СУБД

| Критерий | Yandex Cloud YDB (Serverless) | PostgreSQL (VPS) | MySQL (VPS) | MongoDB Atlas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость при малой нагрузке | Бесплатно | От ~5 $/мес. | От ~5 $/мес. | Бесплатный tier |
| Бессерверность | + | – | – | + |
| Автомасштабирование | + | – | – | + |
| Реляционная модель | + | + | + | – |
| Управление инфраструктурой | Не требуется | Требуется | Требуется | Не требуется |
| Геолокация (Россия) | + | зависит | зависит | – |

Выбрана Yandex Cloud YDB Serverless: бесплатный уровень для малых нагрузок, автоматическое масштабирование без управления сервером, размещение в российском дата-центре, реляционная модель с YQL-диалектом SQL [10].

3.2 Проектирование структуры базы данных

База данных включает четыре таблицы, охватывающие все сущности предметной области.

Таблица 7 — Схема таблицы users (пользователи системы)

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | Utf8, PRIMARY KEY | Уникальный идентификатор (UUID v4) |
| username | Utf8 | Логин пользователя |
| password | Utf8 | Хэш пароля (bcrypt, 10 раундов) |
| role | Utf8 | Роль пользователя: "admin" |
| created_at | Uint64 | Временная метка создания (Unix, мс) |

Таблица 8 — Схема таблицы posts (статьи блога)

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | Utf8, PRIMARY KEY | UUID |
| title | Utf8 | Заголовок статьи |
| body | Utf8 | Текст статьи |
| preview | Utf8 | Краткое описание для карточки |
| image_url | Utf8 | URL изображения-обложки |
| published | Bool | true — опубликована, false — |
| created_at | Uint64 | (Unix, мс) |
| updated_at | Uint64 | (Unix, мс) |

Таблица 8 показывает структуру таблицы постов сайта.

Таблица 9 отображает структуру таблицы выполненных работ.

Таблица 9 — Схема таблицы works (выполненные работы)

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | Utf8, PRIMARY KEY | UUID |
| title | Utf8 | Название работы |
| description | Utf8 | Описание |
| image_url | Utf8 | URL фотографии |
| category | Utf8 | Категория: Аэрография / Винилирование / Детейлинг / Тюнинг |
| created_at | Uint64 | Временная метка (Unix, мс) |

Таблица 10 — Схема таблицы bookings (клиентские заявки)

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | Utf8, PRIMARY KEY | UUID |
| name | Utf8 | Имя клиента |
| phone | Utf8 | Контактный телефон |
| service | Utf8 | Выбранная услуга |
| date | Utf8 | Желаемая дата |
| time_slot | Utf8 | Временной слот |
| comment | Utf8 | Дополнительный комментарий |
| status | Utf8 | Статус: new ¦ confirmed ¦ cancelled ¦ done |
| vk_notified | Bool | Флаг отправки уведомления VK-боту |
| created_at | Uint64 | (Unix, мс) |

Таблица 10 отображает структура таблицы заявок

Тип Uint64 для временных меток выбран в связи с особенностями типовой системы YDB: хранение Unix timestamp в миллисекундах как целого числа без знака обеспечивает корректную сортировку и сравнение значений без дополнительного преобразования [5].

3.3 Проектирование бизнес-логики в терминах экранных форм

Приложение реализовано по архитектурному паттерну MVC (Model – View – Controller), адаптированному под разделение фронтенда (SPA) и бэкенда (REST API). Каждый слой имеет чётко определённую ответственность [2, 3, 4].

Model (Модель). Представлена базой данных Yandex Cloud YDB и модулем server/db/ydb.js. Модуль предоставляет три вспомогательные функции: execute(sql, columns, txControl) — выполнение SELECT-запросов с возвратом массива объектов; write(sql) — выполнение DML-операций (UPSERT, UPDATE, DELETE) в транзакции serializableReadWrite; ddl(sql) — выполнение DDL-операций (CREATE TABLE).

Controller (Контроллер). Представлен Express-контроллерами в директории server/controllers/: authController обрабатывает вход (сравнение bcrypt-хэша, выдача JWT) и проверку токена; postsController реализует полный CRUD для статей с учётом признака published; worksController управляет галереей работ с фильтрацией по категории (Приложение Б, Рисунок Б.1); bookingsController принимает заявки от клиентов и позволяет администратору изменять их статус. Защита эндпоинтов реализована через промежуточное ПО server/middleware/auth.js, верифицирующее JWT из заголовка Authorization.

View (Представление). Представлено React SPA в директории client/src/. Взаимодействие с API осуществляется через Axios-инстанс в client/src/api/client.js, который автоматически добавляет JWT-токен в заголовок каждого запроса через interceptor [14].

Поток данных на примере формы онлайн-записи клиента:

1. Пользователь заполняет форму в компоненте Booking.jsx и нажимает «Записаться» (Приложение Б, Рисунок Б.2).

2. React-компонент отправляет POST /api/bookings через Axios с данными заявки.

3. Express-роутер routes/bookings.js передаёт запрос в bookingsController.create.

4. Контроллер валидирует обязательные поля, генерирует UUID, вычисляет текущий timestamp.

5. Данные сохраняются в таблицу bookings YDB через функцию write() со статусом "new" и vk_notified=false.

6. Сервер возвращает ответ 201 Created с объектом созданной заявки.

7. React отображает уведомление об успешной записи через react-hot-toast.

8. При следующем опросе VK-ботом эндпоинта POST /api/webhook/vk с параметром type=get_pending заявка попадает в ответ, после чего в БД обновляется vk_notified=true.

Поток аутентификации администратора:

1. Администратор вводит логин и пароль в Login.jsx (Приложение Б.2, Рисунок Б.3).

2. Отправляется POST /api/auth/login; сервер ищет пользователя по username в таблице users.

3. Контроллер сравнивает введённый пароль с bcrypt-хэшем через bcrypt.compare [6].

4. При успешной проверке генерируется JWT-токен с payload {id, username, role} и сроком жизни 7 дней [12].

5. Токен сохраняется в localStorage клиента; хук useAuth.js отслеживает его наличие.

6. Все запросы к защищённым эндпоинтам включают заголовок Authorization: Bearer <token>.

7. Промежуточное ПО auth.js верифицирует токен через jwt.verify. При ошибке — ответ 401, редирект на /admin/login.

Компонент RequireAuth.jsx на фронтенде перехватывает переход на любой маршрут /admin/* и перенаправляет неаутентифицированного пользователя на страницу входа. Административная панель включает четыре раздела: Dashboard (статистика и таблица заявок со сменой статуса), Posts (CRUD статей блога с редактором), Works (управление галереей работ с загрузкой изображений), Settings (инструкция по подключению VK-бота и webhook URL).

Заключение

В ходе выполнения работы решены все поставленные задачи, что обеспечило достижение сформулированной цели.

В рамках первой задачи проведён анализ предметной области: изучена деятельность студии GMN Customs, описаны текущий (AS-IS) и целевой (TO-BE) процессы взаимодействия с клиентами, выполнен сравнительный обзор аналогичных решений, сформированы функциональные и нефункциональные требования к продукту.

В рамках второй задачи спроектированы архитектура приложения по паттерну MVC с разделением на SPA-фронтенд и REST API-бэкенд, а также реляционная схема базы данных из четырёх таблиц в Yandex Cloud YDB.

В рамках третьей и четвёртой задач разработаны серверная и клиентская части приложения. Серверная часть реализована на Node.js + Express 5 с полным набором REST API эндпоинтов. Клиентская часть представляет собой одностраничное приложение на React 19 с адаптивным интерфейсом, включающее публичные страницы и административную панель.

В рамках пятой и шестой задач обеспечено хранение данных в бессерверной базе Yandex Cloud YDB и реализована интеграция с VK-ботом через webhook-эндпоинт с механизмом отслеживания уведомлённых заявок.

В рамках седьмой задачи проведено функциональное тестирование всех компонентов системы и задокументированы технические решения.

Итоговый программный продукт представляет собой полнофункциональный веб-сайт, обеспечивающий онлайн-запись клиентов, управление галереей выполненных работ и блогом через административную панель, а также автоматическое уведомление о новых заявках через VK-бота. Все поставленные задачи выполнены в полном объёме.

Перспективы дальнейшего развития проекта: переход на параметризованные запросы с TypedValues для полного исключения риска SQL-инъекций; внедрение пагинации для галереи и блога; хранение изображений в Yandex Object Storage вместо локального диска; производственный деплой с использованием nginx в качестве обратного прокси-сервера и PM2 для управления Node.js-процессом.

Библиографический список

1.	Флэнаган, Д. JavaScript: подробное руководство / Д. Флэнаган ; пер. с англ. — 7-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2023. — 704 с. — ISBN 978-5-4461-1532-2.

2.	Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин ; пер. с англ. В. Деньщикова. — Санкт-Петербург : Питер, 2018. — 352 с. — ISBN 978-5-4461-0772-3.

3.	Фаулер, М. Шаблоны корпоративных приложений / М. Фаулер ; пер. с англ. — Москва : Вильямс, 2010. — 544 с. — ISBN 978-5-8459-0579-2.

4.	Ричардсон, Л. RESTful веб-сервисы / Л. Ричардсон, С. Руби ; пер. с англ. В. Сироткина. — Москва : Символ-Плюс, 2010. — 448 с. — ISBN 978-5-93286-157-8.

5.	Коннолли, Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг ; пер. с англ. — 3-е изд. — Москва : Вильямс, 2003. — 1440 с. — ISBN 5-8459-0527-4.

6.	Provos, N. A Future-Adaptable Password Scheme / N. Provos, D. Mazières // Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference. — Monterey, CA : USENIX Association, 1999. — P. 32–34.

7.	React: библиотека JavaScript для создания пользовательских интерфейсов [Электронный ресурс]. — URL: https://react.dev (дата обращения: 09.06.2026).

8.	Node.js: среда выполнения JavaScript на стороне сервера [Электронный ресурс]. — URL: https://nodejs.org/docs/latest (дата обращения: 09.06.2026).

9.	Express.js: минималистичный веб-фреймворк для Node.js [Электронный ресурс]. — URL: https://expressjs.com (дата обращения: 09.06.2026).

10.	Документация Yandex Cloud YDB [Электронный ресурс]. — URL: https://ydb.tech/docs/ru (дата обращения: 09.06.2026).

11.	Vite: инструментарий нового поколения для фронтенд-разработки [Электронный ресурс]. — URL: https://vitejs.dev (дата обращения: 09.06.2026).

12.	JSON Web Token Introduction [Электронный ресурс]. — URL: https://jwt.io/introduction (дата обращения: 09.06.2026).

13.	Tailwind CSS: утилитарный CSS-фреймворк [Электронный ресурс]. — URL: https://tailwindcss.com/docs (дата обращения: 09.06.2026).

14.	Axios: HTTP-клиент на основе Promise для браузера и Node.js [Электронный ресурс]. — URL: https://axios-http.com/docs/intro (дата обращения: 09.06.2026).

15.	MDN Web Docs: документация для веб-разработчиков [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.mozilla.org/ru (дата обращения: 09.06.2026).

Приложение А

Таблица А.1 — Календарный план проекта

| № | Задача | Трудоёмкость (дн.) | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований, проектирование архитектуры | 5 | Техническое задание, схема архитектуры |
| 2 | Проектирование схемы базы данных | 2 | ER-диаграмма, скрипт migrate.js |
| 3 | Настройка окружения (Node.js, React, Vite, YDB) | 2 | Рабочее dev-окружение |
| 4 | Разработка API: аутентификация (JWT, bcrypt) | 2 | POST /api/auth/login |
| 5 | Разработка API: модуль записей (bookings) | 2 | CRUD /api/bookings |
| 6 | Разработка API: модуль постов (posts) | 2 | CRUD /api/posts |
| 7 | Разработка API: галерея работ (works) | 2 | CRUD /api/works |
| 8 | Разработка API: загрузка файлов и webhook VK | 2 | /api/upload, /api/webhook/vk |
| 9 | Разработка фронтенда: дизайн-система, компоненты | 3 | CSS, Navbar, Footer, Container |
| 10 | Разработка фронтенда: публичные страницы | 4 | Home, Gallery, Blog, Booking |
| 11 | Разработка фронтенда: административная панель | 4 | Login, Dashboard, Posts, Works, Settings |
| 12 | Интеграция фронтенда с API | 2 | Полностью рабочий продукт |
| 13 | Тестирование и отладка | 3 | Работающее приложение |
| 14 | Документирование | 2 | Технический отчёт |
|  | ИТОГО | 37 |  |

Приложение Б

Рисунок Б.1 – Страница работ

Рисунок Б.2 – Страница записи

Приложение Б.2

Рисунок Б.3 – Административная страница заказов